# Приложение № 7 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ООО «Череповецкая электросетевая компания»

(наименование организации)

Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.6

(адрес организации)

Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг), и (или) об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.vologdarec.ru |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2013 год |

В качестве сетевой организации ООО «Череповецкая электросетевая компания» заключает публичные договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и об оказании услуг по передаче электрической энергии.

Условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям регулируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Первоначальный текст данного документа опубликован в «Собрании законодательства РФ» от 27.12.2004 № 52, «Российской газете» от 19.01.2005 № 7. Изменения опубликованы в «Собрании законодательства РФ» от 02.04.2007 № 14, от 23.02.2009 № 8, от 27.04.2009 № 17, от 04.10.2010 № 40, от 07.03.2011 № 10.

Условия договора об оказании услуг по передаче электрической энергии регулируются Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Первоначальный текст данного документа опубликован в «Собрании законодательства РФ» от 27.12.2004 № 52, «Российской газете» от 19.01.2005 № 7. Изменения опубликованы в «Собрании законодательства РФ» от 02.04.2007 № 14, от 30.07.2007 № 31, от 22.06.2009 № 25, от 12.10.2009 № 41, от 22.03.2010 № 12, от 21.06.2010 № 25. Также условия договора об оказании услуг по передаче электрической энергии регулируются разделом IX Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530. Первоначальный текст данного документа опубликован в «Российской газете» от 01.09.2006 № 194, от 08.09.2006 № 200, «Собрании законодательства РФ» от 11.09.2006 № 37. Изменения в раздел IX опубликованы в Собрании законодательства РФ» от 07.07.2008 № 27, от 22.06.2009 № 25, от 21.06.2010 № 25, от 14.03.2011 № 11

Типовые договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

ДОГОВОР (до 15 кВт для физических лиц)

об осуществлении технологического присоединения

к объектам электросетевого хозяйства

_______________________                                                                 №______________

г. Череповец

__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице _____________________________, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сетевая организация обязуется оказать услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации, а именно:

- _____________, расположенный по адресу: Вологодская область, __________________________ (кдастровый номер земельного участка _____________________) (согласно заявке на технологическое присоединение Заявителя от 15.02.2011г.), находящихся в зоне обслуживания ООО «ЧэСК», в соответствии со следующими характеристиками:

максимальная мощность ___ кВт.

категория надежности III.

уровень напряжения, на котором осуществляется присоединение ____ кВ.

Заявитель обязуется оплатить услуги по технологическому присоединению согласно условиям настоящего договора.

1.2 . Стороны согласуют следующие существенные условия настоящего договора:

1.2.1. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

-  подготовку и согласование ТУ с субъектом оперативно-диспетчерского управления (далее – субъект ОДУ) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

-  разработку Сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;

-  разработку Заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным в ТУ;

-  проверку Сетевой организацией выполнения ТУ Заявителем;

-  осуществление Сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

1.2.2. Обязательства Сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению и сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению определены Сторонами в разделе 2 настоящего Договора.

1.3. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению Стороны составляют Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акт об осуществлении технологического присоединения и Акт выполненных работ.

1.4. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с даты заключения настоящего договора, при условии соблюдения Заявителем сроков выполнения своих обязательств и своевременного установления органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение.

Указанный срок может быть пересмотрен и изменён Сторонами (в том числе по результатам разработанной Сетевой организацией проектной документации), о чём Стороны договорились подписать Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

1.5. В случае необходимости заключения договора об осуществлении технологического присоединения между Сетевой организацией и смежной сетевой организации, а также в случае, если при подготовке проекта электроснабжения Заявитель и/или Сетевая организация выявит необходимость строительства (реконструкции) сетевых объектов Сетевой организации и/или объектов, относящихся к смежной сетевой организации, Сетевая организация подготавливает и направляет Заявителю для подписания дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сетевая организация обязуется:

2.1.1. Одновременно с настоящим договором (если иной срок не предусмотрен действующим законодательством) разработать и выдать Заявителю ТУ (приложение № 2), согласованные с субъектом ОДУ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

2.1.2. Зарезервировать мощность ____ кВт в точке присоединения электрических сетей Сетевой организации до заключения Заявителем договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической энергии) с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией), договора оказания услуг по передаче электрической энергии с Сетевой организацией, но не более срока действия ТУ.

2.1.3. Разработать и согласовать проектную документацию в отношении обязательств Сетевой организации, предусмотренных ТУ, в порядке установленном действующим законодательством РФ.

2.1.4. Осуществить проверку выполнения Заявителем ТУ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заявителя уведомления об их выполнении. Проверка выполнения Заявителем ТУ оформляется Актом о выполнении ТУ, включающим Акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности). Акт о выполнении ТУ подписывается только со стороны Сетевой организации.

Сетевая организация составляет и направляет Заявителю Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

2.1.5. В согласованный Сторонами срок, принять участие в осмотре (обследовании) должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых по настоящему Договору энергопринимающих устройств Заявителя.

2.1.6. Осуществить действия направленные на фактическую подачу напряжения и мощности, осуществляемые путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено») Указанные действия Сетевая организация осуществляет в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Заявителем в Сетевую организацию документов, свидетельствующих о праве данного лица на получение с определенного момента электрической энергии, (договор энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, поставки электрической энергии, оказания услуг по передаче электрической энергии). В случае если действия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя подлежат согласованию с субъектом ОДУ, срок осуществления таких действий увеличивается соразмерно.

2.1.7. Направить в течение 5 (пяти) календарных дней, исчисляемых от даты подписания сторонами Акта об осуществлении технологического присоединения, в адрес Заявителя подписанный Акт выполненных работ (в 2 экземплярах).

2.2. Сетевая организация имеет право:

2.2.1. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

2.2.2. Проверять ход выполнения Заявителем ТУ, в том числе путем согласования разработанной Заявителем проектной документации (проекта электроснабжения) для проверки ее соответствия ТУ, запрашивать у Заявителя подтверждение проведения скрытых работ специализированной организацией, имеющей лицензию.

2.2.3. Присутствовать при техническом осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору, а также субъектом ОДУ (в случае, установленных законодательством, если ТУ подлежат согласованию с субъектом ОДУ).

2.2.4. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, оставаясь ответственным перед Заявителем за выполнение обязательств по настоящему договору.

2.2.5. Не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации, вплоть до момента устранения Заявителем соответствующих нарушений в следующих случаях:

- несоблюдение Заявителем норм действующего законодательства РФ, регламентирующего вопросы технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;

- несоответствие разработанной Заявителем проектной документации ТУ;

- несоответствие выполненных Заявителем работ проектной документации и (или) ТУ;

- просрочка оплаты услуг по осуществлению технологического присоединения в соответствии с условиями настоящего договора, до момента устранения нарушения Заявителем.

2.2.6. При получении уведомления от Заявителя в соответствии с п. 2.3.7. настоящего договора и наличии на дату окончания срока действия ТУ технической возможности технологического присоединения Сетевая организация вправе продлить срок действия ранее выданных ТУ.

2.2.7. При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия ТУ Сетевая организация вправе выдать Заявителю новые ТУ, учитывающие ранее выполненные Заявителем мероприятия.

2.2.8. Сетевая организация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке:

- в случае невыполнения Заявителем обязанности по оплате услуг по осуществлению технологического присоединения в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора, по истечении 3 месяцев с момента наступления срока очередного платежа, обязательства по которому не были исполнены;

- в случае невозможности выполнения мероприятий по технологическому присоединению по вине Заявителя по истечении 6 месяцев с окончания срока, указанного в пункте 1.4., с учетом положений пункта 2.3.3. настоящего договора;

- в случае отсутствия обращения Заявителя к Сетевой организации за продлением срока действия ТУ в течение 6 месяцев с даты окончания срока действия ТУ (п. 2.3.7. настоящего Договора).

О расторжении договора Сетевая организация уведомляет Заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Заявителем уведомления о расторжении договора.

2.3. Заявитель обязуется:

2.3.1. Надлежащим образом выполнить указанные в разделе 3 настоящего Договора обязательства по оплате услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации.

2.3.2. В случаях и в порядке, установленных законодательством РФ и настоящим Договором, разработать проектную документацию в отношении обязательств Заявителя, предусмотренных ТУ, а также получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Представить на согласование Сетевой организации раздел проектной документации по электроснабжению по выполнению ТУ.

В случае наличия замечаний со стороны Сетевой организации к разделу проектной документации по электроснабжению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения, доработать проект и направить на повторное согласование.

2.3.3. Надлежащим образом в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до окончания срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора выполнить пункты ТУ, относящиеся к электроустановкам, которые находятся на балансе или будут приняты на баланс Заявителя после выполнения ТУ.

В случае неготовности работ по строительству (реконструкции) объекта, на котором располагаются присоединяемые энергопринимающие устройства, Заявитель не позднее трех месяцев до окончания срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора, уведомляет (заказным письмом с уведомлением о вручении) Сетевую организацию о намерении увеличить срок осуществления технологического присоединения с указанием даты, до которой следует продлить срок, указанный в п. 1.4. настоящего договора. Изменение срока действия договора осуществляется однократно путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

При отсутствии уведомления от Заявителя за три месяца до окончания срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора, Сетевая организация считает дату осуществления технологического присоединения неизменной.

2.3.4. Предоставить Сетевой организации возможность произвести осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя в согласованные сторонами сроки (но не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания срока, указанного в п. 1.4 настоящего Договора).

2.3.5. Рассмотреть в течение 5 (пяти) календарных дней, направленные Заявителю Сетевой организацией Акт разграничения балансовой принадлежности сетей, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акт об осуществлении технологического присоединения и Акт выполненных работ, при отсутствии замечаний подписать указанные документы и возвратить по одному их экземпляру в адрес Сетевой организации.

2.3.6. Направить Сетевой организации запрос (заказным письмом с уведомлением о вручении) о возможности продления срока действия ТУ в случае невыполнения Заявителем своих обязательств, определяемых ТУ, в течение срока их действия.

2.3.7. Обеспечить соответствие технических характеристик присоединяемых энергопринимающих устройств требованиям регламентов, стандартов и иных нормативно-технических документов.

2.3.8. Выполнять правила, нормы, инструкции, а также требования нормативно-технической документации, обеспечивающие надежность работы и безопасность эксплуатации находящихся в ведении Заявителя объектов электроэнергетики и исправность используемых ими приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии.

2.3.9. Обеспечить доступ представителя Сетевой организации к энергопринимающим устройствам Заявителя и участие уполномоченного представителя Заявителя при осуществлении Сетевой организацией мероприятий по фактическому присоединению объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Заявителя, в случае если Заявитель был надлежащим образом уведомлен о дате и времени осуществления поименованных мероприятий, является основанием для переноса Сетевой организацией сроков их осуществления.

2.3.10. Предоставлять в течение 10 (десяти) рабочих дней по запросу Сетевой организации сведения, необходимые Сетевой организации для выполнения условий настоящего договора.

2.4. Заявитель имеет право:

2.4.1. Запрашивать у Сетевой организации информацию о ходе исполнения мероприятий по технологическому присоединению и исполнения обязательств по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации.

2.4.2. По запросу Сетевой организации предоставлять паспортные данные присоединенных энергопринимающих устройств.

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Сетевой организации всех расходов, понесенных им в связи с оказанием услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации.

Заявитель, решивший отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор), направляет Сетевой организации заказное письмо с уведомлением за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым с момента полного взаиморасчёта сторон.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации устанавливается в соответствии с Постановлением РЭК Вологодской области ___________________ «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЧэСК» - ________________ руб.___00 коп., в т.ч. НДС-18% ______ руб. ____0 коп.

3.2. Заявитель осуществляет платёж в размере 100% (сто процентов) от размера платы за технологическое присоединение в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора.

3.3. Порядок расчетов по настоящему договору может изменяться по соглашению Сторон.

3.4. Заявитель производит оплату услуг по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации на основании счетов, выставляемых Сетевой организацией.

Обязательства Заявителя по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.

3.5. После подписания Сторонами Акта об осуществлении технологического присоединения Сетевой организацией и Заявителем подписывается Акт выполненных работ. Сетевая организация направляет Заявителю счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения Сторонами сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению нарушившая обязательства Сторона выплачивает другой Стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Сетевая организация освобождается от ответственности, указанной в абз. 1 п. 4.2. настоящего договора, в случаях:

- не урегулирования Сетевой организацией в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора, отношений с 3-ми лицами, связанными с предоставлением Сетевой организации земельного участка для строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства – подстанций, трасс, линий электропередач;

- исключения уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов объекта электросетевого хозяйства из соответствующих инвестиционных программ.

4.3. До продления ранее выданных ТУ либо выдачи новых ТУ, в случаях, предусмотренных п. 2.2.6. настоящего договора, Заявитель обязан полностью оплатить расходы Сетевой организации, понесенные ей при выполнении мероприятий, предусмотренных ранее выданными ТУ, а также все санкции, предусмотренные настоящим договором.

4.4. Заявитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при нарушении Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре.

4.5. В случае расторжения договора по инициативе Заявителя и в случае привлечения Сетевой организацией заемных средств для исполнения обязательств по настоящему договору, расходы по их возмещению (издержки Сетевой организации по получению заемных средств (поручительство, банковская гарантия, страхование и др.), штрафные санкции за преждевременный возврат суммы кредита (его части), проценты за пользование кредитом, иные платежи, причитающиеся Кредитору со стороны Сетевой организации в соответствии с условиями кредитного договора) компенсируются Заявителем Сетевой организации в полном размере.

4.6. Выплата Заявителем Сетевой организацией неустойки (штрафов, пени) не освобождает Заявителя от возмещения Сетевой организации всех расходов, фактически понесенных ей до момента расторжения договора.

4.7. При издании субъектом ОДУ в электроэнергетике, или Ростехнадзором актов, создающих невозможность исполнения настоящего договора в срок, указанный в п. 1.4 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению должен быть продлен соразмерно времени действия ограничений.

4.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

4.9. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия непреодолимой силы, обязана при наличии возможности в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае, она не вправе ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (переписки), а при не достижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Подача напряжения на энергопринимающие устройства Заявителя осуществляется не ранее начала исполнения обязательств поставщика (сетевой организации) по договору энергоснабжения (договору купли-продажи (поставки) электрической энергии и договору об оказании услуг по передаче электрической энергии).

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по данному договору.

6.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.6. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении организационно-правовой формы, банковских и почтовых реквизитов, паспортных данных, реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

Приложение №1 – Технические условия.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Сетевая организация | Заявитель |
| --- | --- |

Договор № __

оказания услуг по передаче электрической энергии

| _______ | «___» ___________ 20___ год |
| --- | --- |

__________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и  ____________________________________ (________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании____________ с другой стороны,  вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по передаче электрической энергии  и мощности через сети, а Заказчик обязуется своевременно их оплачивать в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

- Права и Обязанности Исполнителя:

  - Исполнитель обязуется:

    - Передавать электрическую энергию соответствующего качества в сети Заказчика с соблюдением режимов подачи согласно договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с ОАО «Вологодская сбытовая компания».

    - Исполнитель несет ответственность за необоснованное прекращение передачи электрической энергии и мощности в сеть Заказчика в размере убытков, понесенных Заказчиком.

    - Регулярно проводить ревизию измерительных комплексов коммерческого учета установленных у Исполнителя и Заказчика в соответствии с действующими правилами.

  - Исполнитель имеет право:

2.2.1  Приостановить полностью или частично оказание услуг по передаче

электрической энергии через сети Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством, в следующих случаях:

- неоплаты Заказчиком оказываемой услуги в сроки, установленные договором;

- за невыполнение предписания Ростехнадзора;

- несоответствие электросетей Заказчика требованиям ПУЭ.

Передача электрической энергии возобновляется в договорном объеме после устранения нарушения и уплаты задолженности перед Исполнителем с учетом обоснованных затрат, компенсирующих расходы на восстановление подачи электрической энергии.

- Права и обязанности Заказчика:

  - Заказчик имеет право:

    - Требовать доступа к приборам учета, установленным у Исполнителя в присутствии представителя Исполнителя.

    - Заявлять Исполнителю об ошибках, обнаруженных в платежных документах. Подача заявления об ошибках в платежных документах не освобождает Заказчика от обязанности оплаты в установленных срок в случае своевременного представления исправленного варианта платежного документа.

  - Заказчик обязуется:

    - Оплачивать Исполнителю услуги по передаче электрической энергии в размере и сроки, определенные разделом 5 настоящего договора.

    - Сообщать Исполнителю обо всех нарушениях схем и неисправностях в работе приборов учета электрической энергии.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ персоналу Исполнителя в согласованное сторонами время к приборам учета, установленным у Заказчика.

    - Обеспечивать сохранность на своей территории электрооборудования, приборов учета электрической энергии и других электроустановок, принадлежащих Исполнителю.

    - Сообщать письменно в течение 5-ти дней Исполнителю об изменениях адреса, банковских реквизитов, наименование Заказчика, ведомственной принадлежности, выезде, реорганизации (ликвидации) Заказчика и других данных, влияющих на надлежащее исполнение договора.

- Учет электрической энергии.

4.1. Учет переданной электрической энергии осуществляется в соответствии с Правилами учета электрической энергии (далее Правила учета) по приборам учета, установленным на границе раздела балансовой  принадлежности и эксплуатационной ответственности электросетей. В случае  если прибор учета находится не на границе раздела балансовой принадлежности, количество переданной электроэнергии увеличивается на величину потерь от границы раздела балансовой принадлежности до прибора учета электроэнергии в соответствии с расчетом Исполнителя. Не допускается передача  электрической энергии Заказчика при отсутствии приборов учета или их неисправности.

4.2. Заказчик оборудует пункт учета переданной электроэнергии согласно Правил учета и осуществляет защиту от несанкционированного доступа с целью искажения результатов измерений или выведения измерительных приборов из строя.

4.3.  Допуск в эксплуатацию пункта учета осуществляется представителем Исполнителя в присутствии представителя Заказчика, о чем составляется акт приемки узла учета электрической энергии.

4.4. Перестановка, замена, а также изменение схемы включения приборов учета электроэнергии производится только с согласия Исполнителя, и оформляются актом согласования.

4.5.  Показания приборов учета электроэнергии, находящихся у Заказчика, фиксируются Заказчиком в журнале учета и предъявляются персоналу группы по учету и режимам по требованию. Заказчик обязуется ежемесячно с 25-го числа по 1 число следующего месяца в период с 9.00 час. до 17.00 час. передавать телефонограммой данные о фактически переданной электрической энергии за текущий расчетный месяц по телефону 59-82-15 (в группу по учету и режимам ПТО). При неполучении вышеуказанных данных Исполнитель оставляет за собой право предъявлять к оплате Заказчику, а Заказчик обязуется безусловно оплачивать счета-фактуры за предъявленную электроэнергию, где количество переданной электрической энергии определяется согласно расходу электрической энергии за аналогичный расчетный период предыдущего года.

4.6. Персонал группы по учету и режимам Исполнителя вправе ежемесячно контролировать показания приборов учета для установления соответствия данных о количестве переданной электроэнергии и данных учета, представленных Заказчиком.

4.7.    В случае обнаружения безучетного потребления электроэнергии  количество переданной электроэнергии за расчетный период определяется по присоединенной мощности электроприемников Заказчика при их круглосуточном действии с момента последней проверки Исполнителя.

- Стоимость услуг и порядок расчетов.

  - Расчетным периодом для оплаты оказываемых Исполнителем по настоящему договору услуг  является один календарный месяц.

  - Исполнитель в срок не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным представляет Заказчику акт об оказании услуг по передаче электроэнергии за расчетный месяц.

  - Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 5.2 настоящего договора, рассмотреть их и при отсутствии претензий подписать представленные акты.

  - Стоимость услуг Исполнителя по передаче определяется путем умножения объема переданной Заказчику электроэнергии на соответствующем уровне напряжения на установленный органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для Исполнителя тариф на услуги по передаче электроэнергии для соответствующего уровня напряжения.

  - Оплата услуг по передаче электроэнергии производится в следующем порядке. До начала расчетного месяца Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату услуг, исходя из плановых объемом передачи электроэнергии, Заказчик осуществляет оплату в срок до 10 числа расчетного месяца на основании счета Исполнителя в размере 50 % от плановой стоимости услуги. Окончательный расчет производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, исходя из объемов переданной электроэнергии, указанных в Акте об оказании услуг по передаче. В случае если на основании выставленного счета Заказчика произвел платеж, размер которого превышает стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг за расчетный месяц, и отсутствует задолженность Заказчика по настоящему договору за прошлые периоды платежа (за исключением задолженности, по которой достигнуто соглашение о порядке ее погашения), сумма превышения засчитывается в счет следующего платежа.

  - Изменение тарифов, применяемых для расчета стоимости услуг по настоящему договору, вводится в действие со дня его установления органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

  - По инициативе любой из сторон, но не реже одного раза в шесть месяцев производится сверка расчетов.

  - При оплате стоимости оказанных услуг по передаче электрической энергии платежными поручениями Заказчик указывает в них дату и номер договора, номер и дату счет-фактуры.

  - Оплата считается произведенной только после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- Особые условия.

  - Сроки проведения ремонтов в электрических сетях Исполнителя, когда будет ограничена или снижена надежность электроснабжения Заказчика, должны дополнительно согласовываться.

  - В случае необходимости проведения неотложных ремонтов в электрических сетях Исполнителя Заказчик обязуется оперативно выполнять необходимые мероприятия по переводу нагрузок или их ограничению (отключению).

- Ответственность сторон.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Исполнитель не несет ответственности за перебой в передаче электрической энергии в случаях, если:

-   Заказчиком не выполнены требования ПУЭ, технические условия или проектные решения, предусмотренные  для электроснабжения электроприемников или электроустановок;

-     Заказчиком выведены в ремонт один из источников питания или автоматика ввода резерва;

-   при аварийных отключениях перерыв в подаче электрической энергии для потребителей и электроприемников  III категории по надежности электроснабжения составил не более 24 часа;

- схема электроснабжения Заказчика не соответствует категории надежности ее электроприемников.

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, как то: стихийные бедствия, военные действия любого характера, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, отраслевые забастовки, препятствующие выполнению условий настоящего договора.

- Порядок разрешения споров.

  - Споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия при проведении переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде.

- Срок действия договора.

  - Настоящий договор вступает в силу  с момента его подписания и действует по 31 декабря 2013 года. Договор пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях в случае, если не одна из сторон не заявит о его расторжении или изменении.

  - Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один находится у Исполнителя, а другой у Заказчика.

- Юридические адреса сторон:

| Основание для размещения: |  | Пост.Пр-ва от 21.01.2004 №24, п.11д |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |